附件4：房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案审查标准

房屋建筑工程和市政基础设施工程

竣工验收备案审查标准

| 序号 | 审查内容 | 审查标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网上管理 系统信息 | 2015年4月1日起有在福建省工程项目建设监管信息系统办理施工许可证的必须同步录入福建省工程项目建设监管信息系统进行竣工验收备案。 |  |
| 2 | 各单位质量合格文件 | 勘察单位出具质量评估报告，签署合格，报告应经项目负责人，法定代表人审核签字。 |  |
|  |  | 设计单位出具质量评估报告，签署合格，报告应经项目负责人，法定代表人审核签字。 |  |
|  |  | 监理单位出具质量评估报告，签署合格，报告应经项目负责人，法定代表人审核签字。 |  |
|  |  | 施工单位出具质量评估报告，签署合格，报告应经项目负责人，法定代表人审核签字。 |  |
| 3 | 各部门认可文件 | 规划主管部门出具规划认可文件（规划核实意见书，其验收结论应明确），认可工程范围包含申请工程内容。 |  |
|  |  | 环保主管部门出具验收认可文件（其验收结论应明确），认可工程范围包含申请工程内容。 |  |
|  |  | 人防主管部门出具验收认可文件（其验收结论应明确），认可工程范围包含申请工程内容。 |  |
|  |  | 消防主管部门出具验收认可文件（其验收结论应明确），认可工程范围包含申请工程内容。 |  |
|  |  | 城建档案馆出具验收认可文件（其验收结论应明确），认可工程范围包含申请工程内容。 |  |
| 4 | 检测资料 | 市政基础设施工程具备有关质量检测和功能性试验合格资料，由检测机构出具的结构安全和重要使用功能检测的资料。 |  |
| 5 | 保修书 | 建设单位、施工单位签订的具有保修条例的工程质量保修书保修工程范围包含申请工程内容，保修年限符合《建设工程质量管理条例》规定。 |  |
| 6 | 两书 | 根据规划验收文件判断是否属于住宅工程，属于住宅工程的应提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》，并经建设单位及物业服务单位盖章。 |  |
| 7 | 分户验收 | 住宅工程提供住宅分户验收汇总记录，要求有建设单位、施工单位、监理单位盖章，出具同意验收结论，验收内容包含申请工程内容 |  |
| 8 | 工程款支付证明 | 施工单位出具建设单位已按合同约定支付工程款的证明，明确同意申办竣工验收备案。 |  |
| 9 | 建设工程竣工验收报告 | 建设单位提供各单位盖章同意验收通过的项目竣工验收报告，工程验收范围包含申请工程内容。 |  |
| 10 | 专项维修资金缴交证明 | 项目在物业管理区域内为单一产权单位的，提交免缴首期专项维修资金的复函。 |  |
|  |  | 项目在物业管理区域内为两个以上独立产权的，业主需按规定缴交专项维修资金，具有公维金中心盖章的收款票据，缴交的工程范围包含申请工程内容。 |  |
| 11 | 施工许可证 | 申请工程内容已按规定办理施工许可证 |  |
| 12 | 工程质量监督报告 | 由质量监督机构同意出具质量监督报告，工程监督范围包含申请工程内容。 |  |
| 13 | 授权委托书 | 符合格式要求（参照样本，并提供受委托人身份证复印件），授权内容准确，申办期限在授权期限内，签字盖章齐全。 |  |